**RISCOS**

**Descrição – (impacto – probabilidade)**

1. Servidor escolhido limitado para a quantidade de informações que poderá ter que receber ao longo do tempo. **(2 – baixo)**
2. Etapa de desenvolvimento não ser concluído no prazo estipulado pelo plano. **(2 – médio)**
3. Custo de cada marco superar as estimativas para orçamento do plano. **(3 – médio)**
4. Problemas como acidente ou enfermidade pode acontecer com algum integrante do projeto. **(2 – baixo)**
5. Problemas para realizar encontros com o time do projeto. **(3 – médio)**
6. As ferramentas que serão utilizadas, estipuladas no plano, não são suficientes para a realização do projeto. **(1 – baixo)**
7. O projeto estar adiantado em relação ao cronograma. **(1 – baixo)**
8. Ausência de algum integrante do time em alguma reunião. **(1 – médio)**
9. Integrante não comprometido com função e prazos estipulados. **(3 – média)**
10. Falha na comunicação entre os términos das etapas do projeto. **(1 – baixo)**
11. Falta de documentação. **(1 – médio)**
12. Execução de tarefas além do solicitado. **(1 – baixo)**