Cronograma do Projeto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarefas** | **Data de Início** | **Data de Término** | **Responsável** |
| Plano de projeto | 27/10/2018 | 29/10/2018 | Isabela, Lucas |
| Definir os riscos do projeto | 27/10/2018 | 29/10/2018 | Gabriel, Lucas, Gabriela |
| Entregar plano | 30/10/2018 | 30/10/2018 | Isabela, Gabriela, Higor, Lucas, Gabriel |
| Definir e documentar requisitos | 31/10/2018 | 02/11/2018 | Gabriel, Lucas |
| Matriz de rastreabilidade | 02/11/2018 | 04/11/2018 | Gabriel, Lucas |
| Definir estórias | 02/11/2018 | 04/11/2018 | Isabela, Gabriela, Higor |
| Entregar artefatos | 05/11/2018 | 05/11/2018 | Isabela, Gabriela, Higor, Lucas, Gabriel |
| Desenvolvimento | 06/11/2018 | 15/11/2018 | Isabela, Gabriela, Higor, Lucas, Gabriel |